萧治水办〔2018〕64号

关于印发《萧山区“污水零直排区”建设行动方案》的通知

各镇街、场（平台），有关部门：

为高水平推进我区“五水共治”工作，巩固治水成效，防止水质反弹，根据《浙江省“污水零直排区”建设行动方案》和《杭州市“污水零直排区”建设行动方案》（杭治水办〔2018〕101号）文件要求，特制定了《萧山区“污水零直排区”建设行动方案》。经区委、区政府同意，现将方案印发给你们，请认真抓好落实。

萧山区“五水共治”工作领导小组办公室

萧山区河长制办公室

2018年8月1日

萧山区“污水零直排区”建设行动方案

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及《浙江省水污染防治行动计划》、《浙江省“污水零直排区”建设行动方案》和《杭州市水污染防治行动计划》、《杭州市“污水零直排区”建设行动方案》要求，高水平推进“五水共治”，切实巩固提升治水成果，有效防止水质反弹，特制定本方案。

一、总体目标

以全面提升水环境质量为目标，坚持“统筹规划、突出重点、分类实施、整体推进”的原则，以污水处理厂和管网建设为基础，以持续推进全面彻底的污水纳管和严格的雨污分流为核心，基本实现全区雨污管网全覆盖、污水全收集、雨污全分流、处理全达标。到2021年，力争全区所有镇街、场（平台）达到“污水零直排区”建设标准，地表水环境质量持续改善。

二、主要任务

（一）全面排查

以各镇街、场（平台）为单位，结合“点、线、面、网”，系统全面对建成区内所有排污单位、区块情况进行地毯式、网格式排查，特别要突出城中村、城郊结合部、老城区、城镇建成区、工业园区（工业集聚区）、大型综合体和八小行业集聚区域等重点区块，做到无遗漏、无盲点，彻底理清管网底账和污染源头情况。

1.全面查清工业园区（工业集聚区）类、生活小区类和其他类等三大类建设单元的截污纳管情况，重点查明污水排水体系、雨污有无混接等问题，对污染源性质、排水许可证、污染物浓度及排放量、污水处理设施等进行逐一排查记录。

2.全面查清污水收集管网建设运行情况，全面测绘并厘清现有管网系统布局走向、管网底账。查明重点区块、重点单位管网是否覆盖、管网是否存在错接、漏接、淤积、错位、破损、溢漏等结构性和功能性缺陷。对排水体制、管网服务范围、管径、长度、标高、埋深等情况逐一排查记录。查清截流井设置、雨污合流、山水混接、河水倒灌等情况。

3.全面查清污水处理厂和农村生活污水设施运行维护情况，重点查明污水处理设施是否存在超负荷、超排放标准运行的情况，污水处理厂尾水是否存在再生利用的可行性等问题。

4.全面查清排污（水）口整治情况，重点查明排污（水）口是否按规范设置、是否存在异常排污等情况。

5.全面查清水产养殖尾水排放情况，重点查明规模以上养殖主体的池塘、设施大棚、工厂化养殖等尾水是否存在直排现象，是否建立养殖尾水处理设施及设施建成后的运行维护等情况。

（二）制订方案

1.各镇街、场（平台）要根据全区行动方案和部署，编制建设具体实施方案，厘出问题短板，建立问题清单、任务清单、项目清单和责任清单，实行挂图作战。按照逐级管理的原则，各级建设方案均需报上级治水办备案，并向社会公开。

2.加强规划区域间的共享统筹，优化厂网布局，确保每个区块污水都有管收集、有设施（厂）处理。各镇街、场（平台）要按照“统筹规划、因地制宜”的原则系统谋划污水处理设施和配套管网建设，制定相应提升改造方案。

3.存在问题的工业园区（工业集聚区）类、生活小区类和其他类等三大类基本建设单元内所有排污单位、区块均要对照相应建设标准，制定“一点一策”治理方案，确定项目表、时间表和责任表。

4.污水处理厂，要根据实际情况制定尾水再生利用方案。列入尾水生态化治理（改造）试点的水产养殖示范场（点），要制定水产养殖尾水生态化治理（改造）方案。

（三）全面整改

深入推进污水纳管和雨污分流工作，参照住建部《城市黑臭水体整治—排水口、管道及检查井治理技术指南（试行）》，按照项目化推进、清单化管理的要求，对存在的问题进行有效整治。

1.深入开展城镇雨污分流改造，严格实行雨污分流。对现有截流式合流制排水系统进行改造，全面取消截流井，全面整治河水倒灌、雨污混接等问题；阳台污水合流制的小区进行分流改造；新建小区必须严格实行雨污分流，阳台污水设置独立的排水系统。对2年内拆迁改造和确因条件限制难以实施改造的区块、排水户，应根据具体情况，因地制宜建设临时截污设施，防止污水直排。

2.全面开展城镇和工业园区（工业集聚区）老旧管网修复和改造，打通断头管、修复破损管、纠正错接管、改造混接管、疏通淤积管。

3.深入开展企业内部和工业园区（工业集聚区）雨污分流改造，做到厂区可能受污染的初期雨水、工业废水、生活餐饮污水的清污分流和分质分流。深入推进化工、电镀、造纸、印染、制革等重点行业废水输送明管化改造。

4.按照培育一批示范企业、集聚一批小散企业、消减一批危重企业的总体思路，深入开展“散、乱、污”企业和小作坊、小餐饮等其他类建设单元的雨污分流改造。

（四）加快建设

1.污水处理厂建设。临江污水厂扩建项目，在2018年底前完成常规处理段调节池、生化池、初沉池结构主体，同步完成主体工程建设的80%；2019年底前全面完成工程建设、设备安装和调试工作。钱江污水厂扩建项目，在2019年底前开工建设；2020年底前完成80%；2021年底前全面完成工程建设、设备安装和调试工作。

2.积极推进污水处理厂尾水再生利用项目建设，完善再生水利用设施。

3.加快污水收集管网特别是支线管网建设，优先解决建成区污水处理厂配套管网不足的问题，重点区块雨污分流改造与污水收集管网延伸工程做到同步配套。

4.提高水产养殖尾水循环利用率，提高尾水生态化处理设施建设率，建立水产养殖尾水生态化治理（改造）示范工程项目，以生态养殖、健康养殖为导向，采用先进技术优化养殖模式，减少尾水排放。

（五）强化管理

全面落实已建排水设施养护单位，建立完善已建管网移交和档案管理制度，严格实施管网巡查、检测、清淤和维修等机制，切实落实日常养护、管理责任。

1.加强污水处理设施及污水处理厂尾水再生利用系统的运行管理，建立和完善污水处理设施第三方运营机制。

2.全面实施城镇污水排入排水管网许可制度，依法核发排水许可证。各类排水户应当按照国家和地方有关规定向城镇污水管网排放污水，并符合排水许可证要求。

3.推进水产养殖尾水生态化处理设施出水的水质监测工作，确保出水水质达到排放要求。

4.切实加强对排水户污水排放的监管，坚持对违章排水行为“零容忍”。对于应当申领污水排入排水管网许可证的排水户，未取得许可证或不按照许可证要求排放污水的，严格依法追究法律责任。同时，加强对各类排水户及排水设施的动态监管，特别是大型综合体、沿街商铺等业态变化较快的区域，要加大监管力度，实时对管网图进行更新，防止出现新的错接、漏接、混接、溢流等情况。

5.强化工业企业监管，继续保持打击水环境违法行为的高压态势。对偷排、漏排以及超标排放水污染物等各类违法行为，依法严肃查处；触犯刑法的，依法追究刑事责任。

（六）严格验收

1.各镇街、场（平台）要切实加强工程建设质量管控，落实施工图设计文件审查、工程质量安全监督与监理、施工许可、竣工测量以及档案验收移交等制度，确保工程质量。

2.严格创建验收标准，各镇街、场（平台）要严格按照省、市区“污水零直排区”创建和验收标准开展工业园区（工业集聚区）类、生活小区类和其他类建设单元以及镇（街道）“污水零直排区”建设的验收工作。

3.区级相关部门要做好指导服务工作，制定相应的调查、建设及验收标准，加强日常指导和督促。开展复核验收时，区级相关行业主管部门要发挥专业优势，对各镇街、场（平台）“污水零直排区”建设实质性措施进行全面审查把关。

三、步骤安排

（一）宣传发动阶段（2018年8月）

开展动员部署，制定镇街、场（平台）“污水零直排区"建设工作实施意见，成立组织机构，细化工作目标和工作职责，明确工作重点，落实工作责任；进行广泛的宣传和动员，营造全社会、全民参与的良好氛围。

（二）调查摸底阶段（2018年9月—2019年6月）

各镇街、场（平台）要对未截污纳管的工业企业、八小行业、沿街店铺集聚区和未实施雨污分流的住宅小区、企事业单位，以及入河排污（水）口、水产养殖尾水排放情况开展全面排查工作，形成问题清单、任务清单、项目清单、责任清单（2018年度主要对生活小区进行彻底排查）。

（三）全面实施阶段（2018年9月—2021年12月）

根据调查确定的项目清单，全面推进城“污水零直排区”创建工作，对农村污水终端池进行提标改造；对生活小区、企事业单位进行雨污分流改造；对工业企业、八小行业、沿街店铺集聚区等进行截污纳管；对畜禽养殖尾水生态化治理（改造）试点进行建设；对城区市政污水管网进行建设和改造。各镇街、场（平台）要按照全市“污水零直排区”总体建设目标，统筹协调自身建设进度，原则上，到2019年底，40%以上镇（街道）达到“污水零直排区”建设标准；到2020年底，80%以上镇（街道）达到“污水零直排区”建设标准；到2021年底，辖区内所有镇（街道）基本达到“污水零直排区”建设标准。

（四）创建验收阶段（2019年1月—2021年12月）

各镇街、场（平台）根据辖区创建“污水零直排区”工作推进情况，分期分批开展创建验收工作。2018年试点建设及后续年度建设任务，应在当年年底前完成验收。验收通过后，抽查发现问题，经整改后复查仍不合格的，重新整治、验收。到2021年底，基本完成市区两级验收，建设成果得到持续巩固提升，污水处理设施运维水平明显提高，全区基本建成“污水零直排区”。

四、职责分工

区治水办牵总头，并组建“污水零直排区”建设工作技术组，负责“污水零直排区”建设工作的指导、协调、督查、通报、考核，以及技术保障等工作。

各镇街、场（平台）是所辖区域“污水零直排区”建设的责任主体，负责本辖区建设方案制定和组织实施，同时明确属地党政主要负责人为第一责任人，要及时建立分工明确、行之有效的推进机制。

区级有关部门负责牵头制订创建“污水零直排区”工作有关技术要求和标准，并做好指导协调和监督考核等工作。

区住建局负责指导督促生活小区类“污水零直排区”建设工作，牵头做好项目推进及督查、复核等工作；协同完成各镇街、场（平台）“污水零直排区”创建任务；牵头农村生活污水治理设施运维管理和提标改造工作；制定农村生活污水治理设施提标改造三年行动计划；负责在老旧住宅小区改造中做好雨污分流工作；指导、协调和督促物业服务企业对住宅小区开展“污水零直排区”排查和建设工作，建立小区管网养护制度，做好养护工作，并配合开展验收。

区城管局负责指导督促其它类“污水零直排区”建设工作；协同完成各镇街、场（平台）“污水零直排区”创建任务；协助各镇街、场（平台）做好城市河道管理范围内违法建筑拆除工作；负责查处各类排水户违规排水行为，加大打击力度；加大建筑工地违规排放污水查处力度，规范排水行为。

区环保局负责指导督促工业园区（工业集聚区）类“污水零直排区”建设工作，牵头工业园区（工业集聚区）类“污水零直排区”建设的推进及督查、复核等工作；配合做好其它类“污水零直排区”建设工作；协同完成各镇街、场（平台）“污水零直排区”创建任务；负责工业企业污水进入排水管网前预处理设施的监督工作，加强对环评审批和排污许可证的批后监管，强化对工业企业污水预处理设施和工业污水集中处理设施的监督检查，依法查处工业企业违法违规排污行为。

区农业局负责指导和协调养殖场“污水零直排区”排查和建设工作，并配合开展验收；牵头负责畜禽养殖尾水生态化治理（改造）试点建设。

区发改局负责指导“污水零直排区”建设中建设项目的审批、核准、备案；指导和督促产业聚集区、重大产业基地开展“污水零直排区”排查和建设工作，并配合开展验收。

区经信局负责指导和督促工业企业、信息产业园区和中小企业（乡镇企业）开展“污水零直排区”排查和建设工作，配合开展验收工作。

区教育局负责指导和督促直属学校（单位）“污水零直排区”排查和建设工作，指导和督促各镇街、平台开展其它各类学校、培训机构等开展“污水零直排区”排查和建设工作，并配合开展验收。

区公安局负责指导和督促属地派出所开展“污水零直排区”排查和建设工作，并配合开展验收；在各镇街、场（平台）在开展“污水零直排区”创建过程中，提供执法支撑。

区科技局负责督促高新技术产业园区、高新技术特色产业基地等各类科技园区开展“污水零直排区”排查和建设工作，并配合开展验收；开展“污水零直排区”排查、处理设施和配套管网建设、相关设施运行维护等工作的技术保障。

区财政局负责“污水零直排区”建设的资金保障工作，切实保障“污水零直排区”相关重点工程建设经费；做好“污水零直排区”建设资金监管工作，确保发挥财政资金的最大效益。

区国土资源局负责优先保障“污水零直排区”建设工程用地。

区交通运输局负责指导督促港口码头、船舶锚泊服务区、高速和地方公路收费站、客运场站、汽车维修等业主单位开展“污水零直排区”排查和建设工作，并配合开展验收。

区农水局牵头入河（湖库）排污（水）口整治工作，实现入河（湖库）排污（水）口身份证式管理（工业企业排污口需由区环保局进行审核、登记后，告知区农水局）；负责绕城外入河（湖库）排污（水）口的排查和标识设置，依法查处河道管理范围内的违法建筑，加强新、改、扩建城镇污水处理设施的入河（湖库）排污（水）口设置审核，依法查处建设单位设置的、未经水政主管部门审核同意的入河（湖库）排污（水）口；配合“污水零直排区”建设提供地下水监测相关信息。

区商务局负责指导和督促小餐饮、足浴保健、美容美发、洗衣等小行业以及农贸市场、海关特殊监管区、屠宰场开展“污水零直排区”排查和建设工作，并配合开展验收。

区卫计局负责指导和督促医疗卫生机构开展“污水零直排区”排查和建设工作，加强各类医疗污水、废液的规范处置管理，并配合开展验收。

区市场监管局负责指导和督促各类个体工商户和私营企业等开展“污水零直排区”排查和建设工作，并配合开展验收。拟将各类企业、工商户等排水户的“违法排污”行为纳入征信体系，引导企业、工商户自觉规范污水排放行为。

区旅游局负责指导和督促星级饭店和A级旅游景区等开展“污水零直排区”排查和建设工作，并配合开展验收。

区规划分局会同区住建局、区环境集团等部门开展萧山区污水专项规划实施评估，并与城市总体规划等相关规划结合做好污水系统布局优化研究，修编萧山区污水工程专业规划；为建设行动提供测绘地理信息技术保障，对排水管网信息化建设提供地理信息公共服务平台支撑。

区环境集团负责市政污水管网运行和养护工作，会同各镇街、场（平台）做好混接点核实和整改核定等工作，对主、次干管及污水收集支管的混接点进行动态排查；牵头临江和钱江污水厂污水系统运行调度、市政管网管理维护；做好拆迁地区污水排放核查工作，确保无雨水、河水进入污水系统；配合做好污水处理厂提标改造及尾水再生利用工作，并开展所属管线雨污分流和截污纳管的提升改造；制定污水处理厂扩建三年行动计划；配合督促指导各镇街、场（平台）排水管网信息化管理系统的建设和维护、“污水零直排”长效运维管理机制建立、排水许可证的核发和管理等工作；指导各镇街、场（平台）开展相关改造项目设计审查、质量监督和项目验收等工作；配合制订雨污分流改造三年行动计划。

五、资金保障

- 工作经费按项目类型多渠道筹措，分情况落实：

- （一）凡自营性质的工商企业、区属机关事业单位、非区属机关事业单位（包含移动、电信等）、区属公益类设施、八小行业、2011年12月31日以后交付的住宅小区、商住小区(含写字楼)的雨污管网改造经费，按照“谁受益，谁负责”的原则，由各业主单位（开发商）自行承担。如2011年12月31日以后交付的住宅小区、商住小区(含写字楼)，无法找到开发商的，由各镇街（场）、平台作为实施主体，列出清单后提交区五水办，进行一事一议；

- （二）市政雨水管网的排查与整改经费与老旧小区改造中包含的雨污分流改造年度任务经费，按原有渠道和程序，由区住建局承担，区财政予以保障。

- （三）市政污水管网的排查与整改经费，由区环境集团保障；

- （四）列入小城镇环境整治范围内的排水单元雨污分流改造经费按原有渠道和程序由相应街道的小城镇环境整治项目经费统一保障；

- （五）城镇工业集聚区、2011年12月31日前交付的住宅小区、商住小区(含写字楼)的雨污管网排查与整改经费，均由属地各镇街（场）、平台承担，区财政按照“污水零直排”镇街创建验收时间节点，按照比例予以保障。

- （六）“污水零直排”信息化系统（含排查目录库、地下雨污管网数字平台等）的建设费用由区环境集团统筹解决，区财政予以全额保障。

- （七）“零直排镇街”创建工作，按照省市“污水零直排区”验收时间节点，区财政予以适当补助：2018年度被列为试点对象并在当年完成整治的镇街，予以补助85%；2019年度被列为试点对象并在当年完成整治的镇街，予以补助80%；2020年被列为试点对象并在当年完成整治的镇街，予以补助70%；2021年被列为试点对象并在当年完成整治的镇街，予以补助60%。上述所有差额部分，均由镇街（场）、平台自行支出。按照省市创建验收时间节点，原则上，2018年需创建1个“污水零直排”试点镇街；2019年需创建9个“污水零直排”镇街；2020年需创建8个“污水零直排”镇街；2021年，剩余镇街必须完成“污水零直排”镇街的创建工作，做到全区全覆盖。

六、工作要求

（一）加强组织领导

“污水零直排区”建设行动是当前及今后几年深入推进“五水共治”的重点工作，是改善全区水环境质量的关键举措，是防止水质反弹的治本之策，各镇街、场（平台）要高度重视，加强组织领导，切实抓出成效。区住建局、区城管局、区环保局、区农业局、区发改委、区经信局、区教育局、区科技局、区财政局、区国土资源局、区公安局、区交通运输局、区农水局、区商务局、区卫计局、区市场监管局、区旅游局、区规划分局、区环境集团等有关部门要各司其职，各负其责，密切协作，协同推进。

（二）精心组织实施

各镇街、场（平台）要精心安排、周密部署、细化要求、明确分工，确保建设工作有序有效推进。各镇街、场（平台）治水办要牵头制定辖区内建设方案，督促指导相关单位科学编制“污水零直排区”建设实施方案或整改方案，并形成问题清单、任务清单、项目清单、责任清单，逐项制定整改计划。坚持规划引领，在污水管网和处理设施建设布局上要区域统筹协调。坚持部门协同，特别是在“散、乱、污”行业整治工作中要多措并举，形成合力。坚持打组合拳，建设工作与“三改一拆”、小城镇环境综合整治、美丽乡村建设等多管齐下。

（三）落实要素保障

建立政府引导、市场推动、社会参与的投融资机制，各级财政要加大资金支持和保障力度。结合“最多跑一次”审批制度改革，对建设项目开通绿色通道，加快审批流程。强化技术保障，各镇街、场（平台）治水办要成立建设工作技术组，积极引进第三方力量开展建设，大力推广使用排水管道电视检测等探测技术，结合海绵城市建设工作，切实加强对设计、施工、监理、长效运维等单位的监督监管。各地要牢固树立质量第一的意识，严格落实工程建设相关标准与验收要求，确保把建设工程做成放心优质工程。

（四）强化督查考核

将“污水零直排区”建设作为区级各部门相关督查的重点内容，对建设工作组织、进度、质量、成效等进行全方位多层次督查。区治水办要加强对辖区“污水零直排区”建设工作的督促、检查和指导，对工作不力、进展缓慢的地区要切实加强督查督办。建立健全督查考核机制，把“污水零直排区”建设工作纳入“五水共治”重点考核内容。

（五）落实长效管理

建立雨、污水管网长效管理机制，落实监管和养护人员，确定管理和养护职责。落实养护经费，确定各类“污水零直排”设施养护定额，明确生活小区类经费保障。通过排水管网信息化管理系统，对管网改迁、设施移交、业态调整、水量变化等信息进行动态监管。建立排水管理、养护、执法“三合一”联动机制，结合河长制、湖长制，及时发现并查处违章排水行为。落实其他类排水许可批后监管责任，按照排水户批后监管要求开展定期水质监测和雨污分流检查工作。

（六）加强宣传引导

充分发挥电视、广播、网络、微信、微博等媒介的舆论导向作用，积极引导各类社会团体、民间组织、志愿者队伍参与建设活动，及时总结推广好典型、好经验、好做法。加强涉水方面法律法规规章标准宣传，增强企业商户环保自律意识，自觉履行治水社会责任。加强信息公开，拓宽公众参与平台，畅通监督渠道，积极营造全社会关心、支持、参与建设的浓厚氛围。

附件：1.萧山区“污水零直排区”创建排水信息调查要求（试行）

2.萧山区工业园区（工业集聚区）类“污水零直排区”建设指导意见（试行）

3.萧山区生活小区类和其他类“污水零直排区”建设改造指导意见（试行）

4.萧山区“污水零直排区”建设验收办法

附件1

萧山区“污水零直排区”创建排水信息调查要求

（试行）

为进一步推进我区“污水零直排区”建设，规范和指导排水设施普查，彻底查清污水源头、设施情况、雨污水排放情况，明确现状存在问题，在此基础上建立我区涉水污染源头信息数据库和排水设施分布资料数据库，特编制本调查要求。

一、调查范围

本次调查工作范围为萧山区所有陆域范围。

二、调查内容

1.全区陆域范围内的各类排水户和已建排水设施。

2.各类排水户调查包括：调查范围内所有排放污水（废水）的排水户，包括生活小区、各类工业园区（工业集聚区）、商用楼宇、公建设施、医院、学校、农贸市场、机关事业单位、在建工地、各小行业排水户、工业企业（园区外）等。

3.已建排水设施调查包括：各类排水口、排水管道（渠）及检查井、截流设施（井、泵）埋设情况、各类缺陷及雨污混接情况调查。

三、调查要求

1.各类排水户调查要查清排放的地理位置、排水性质、水量、出口管径、管底标高、受纳水体或管道、内部现状排水设施情况等信息。

2.已建排水设施调查要查清排水设施情况，包括平面位置、埋深、走向、管材、管径、长度、水流方向、坡度、管道状况、埋设年代、权属单位等。重点查清现状存在问题，包括管道缺陷、雨污合流情况、山水混接情况、截流井设置情况、河水倒灌情况等，查清生活小区阳台水排放情况。

3.各类生活小区纳入排水户调查统计范畴，其内部排水设施纳入已建排水设施调查。

四、调查方法

1.各类排水户调查

一是对已登记的排水许可用户资料进行梳理，收集现有排水户的具体名单、位置、水量、行业性质等，并进行现场调查核实。

二是对尚无资料的排水户开展入户调查，查看内部排水设施情况、排水规模、与市政接管（预留井）位置等。

上述两种情况均要填写排水户普查登记表（附件1），并收集排水设施图纸等。

2.已建排水设施调查

一是对现有排水管网资料进行整理，通过向政府有关部门、设计施工单位调查了解，收集调查范围内的排水系统资料，包括施工图、竣工图及相关技术说明资料。

二是开展现场调查，对已有相关资料的排水设施进行复核，查看图纸资料与现场情况是否一致，有出入的要注明并更正；没有现存资料的排水设施，要开展专业探查（可采用CCTV等检测手段），并形成调查资料；现场调查可以自查或者委托第三方调查；对不清楚是否存在排水管道的，采用物探等手段进行明确，确保查准且真实可靠。

五、调查成果

1.各类排水户调查成果包括排水户普查登记表（附件1）、排水户统计表（附件2）、排水户问题清单表（附件3）、现状排水平面图。

2.已建排水设施调查成果包括设施量清单、排水设施问题清单表（附件4）、现状排水平面图；若委托第三方调查，需形成调查报告。

3.各类调查资料需满足管网信息化建设要求。

六、填报要求

1.排水户普查登记表

（1）各类排水户普查要细致全面，确保统计工作不遗漏。

（2）生活小区、工业园区（工业集聚区）、商用楼宇等大型设施内部的小型排水户不单独列入统计，做到统计不重复。

（3）“其他需说明的情况”栏要对所调查排水户做简单描述，主要包括现存排水问题（现状排水设施情况、雨污分流情况）、生活小区注明阳台水及景观水情况、其他类注明是否按规范设置预处理设施，生活小区、工业园区（工业集聚区）、商用楼宇内部小型排水户要做相应统计说明。

2.排水户统计表

本表主要对排水户普查登记表收集的相应信息进行汇总统计。

3.排水户问题清单表

本表是对排水户普查出来的问题进行汇总，只需填写工业园区（工业集聚区）和其他类，生活小区问题列入排水设施问题清单表统计。

4.排水设施问题清单表

（1）本表要对所查的各类排水设施问题进行登记，问题类型包括污水接入雨水、雨水接入污水、截流井（泵站）、河水倒灌、排出口封堵、阳台水合流、山水混接、管道破损渗漏、合流管直接进污水等。

（2）处理意见分为四类：长效手段、即查即改、立项解决、疑难问题。

长效手段：主要指通过长效管理，采用清疏管道等手段可以解决的问题。

即查即改：主要指所涉及问题较为简单，无上下游关联性，通过简便手段进行改造即可解决。

立项解决：主要指所涉及问题范围较广，需通过工程项目，实现整体解决。

疑难问题：指所涉问题较为复杂，如暗渠、大型综合体、老旧小区幢间小改造难度大等。近期采用应急手段消除排污，远期要查找源头，科学制定方案，整体解决。

（3）所有问题均要和图纸一一对应，统计全面。

5.现状排水平面图

现状排水平面图要以地形图为底图，通过CAD软件绘图并表达。具体要包括以下信息：

- 河道、河道排出口、河道常水位标高。

- 市政雨水管网、泵站，注明管径、管材和走向。

- 市政污水管网、泵站，注明管径、管材和走向。

- 排水问题，包含以下信息：问题编号、规格、地址、问题类型、对应河道排出口、处理意见等。相关信息要与排水设施问题清单表（附件4）相对应。

- 截流井，包含以下信息：截流井编号、堰墙高度、类型、地址、对应河道排出口、处理意见等。

- 生活小区内的排水问题，图中除注明具体位置外，还需标明雨、污水管等相关信息。

- 其他类排水问题，要注明名称、地址、问题类型、对应河道排出口等信息。

附件：1.1      街道排水户普查登记表

1.2      街道排水户统计表

1.3      街道排水户问题清单表

1.4      排水设施问题清单表

附件1.1

镇（街道）排水户普查登记表

社区                                              调查人：

| 排水户名称 |  |  |  | 联系人 |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水户地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水 户类型 | 工业园区（工业集聚区）类 | 家企业 幢 人 平方 |  |  |  |  |  |
|  |  | 国家级□ 省级□ 市级□ 县级□ 镇级□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 纳管企业是否办理排水许可证：是□ 否□ |  |  |  |  |  |
|  | 生活小区类 | □新旧商品房 □农转居安置小区 □整改后保留的城中村 □特色小镇 |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水单元规模 | 幢 户 人 平方 |  |  |  |  |
|  | 其他类 | □商用楼宇 □公建设施 □医院 □学校 □农贸市场 □机关事业单位 □在建工地 □小行业 □工业企业（园区外） □其他 |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否办理排水许可证：是□ 否□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水单元规模 | 幢 幢 人 平方 |  |  |  |  |
| 现状雨、污水去向（接管预留井位置） |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.确保普查工作覆盖辖区内所有排水户，做到统计工作不遗漏。

2.生活小区、工业园区（工业集聚区）、商用楼宇等大型设施内部的小型排水户不单独列入统计，做到统计不重复。

3.商用楼宇包含办公写字楼、商业综合体、大型宾馆酒店等；小行业包含小餐饮、小洗浴、小作坊、足浴保健、美容美发、洗衣等。

附件1.2

镇（街道）排水用户统计表

| 序号 | 社区 | 工业园区（工业集聚区）类 | 生活小区类 |  |  |  | 其他类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新旧商品房 | 农转居安置小区 | 整改后保留的城中村 | 特色小镇 | 商用楼宇 | 公建设施 | 医院 | 学校 | 农贸市场 | 机关事业单位 | 在建工地 | 小行业 | 工业企业（园区外） | 其他 |

附件1.3

街道排水户问题清单表

| 序号 | 所属街道 | 排水户名称 | 地址 | 类别 | 主要问题 | 对应河道 | 是否办理排水许可证 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表类别只填工业园区（工业集聚区）类和其他类，不含生活小区类。

附件1.4

区排水设施问题清单表

| 序号 | 村（社区） | 位置 | 图号 | 编号 | 河道 | 排出口 | 类型 | 描述 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 类型主要有：污水接入雨水、雨水接入污水、截流井（泵站）、河水倒灌、排出口封堵、阳台水合流、山水混接、管道破损渗漏、合流管直接进污水等。

- 处理意见主要有：长效手段、即查即改、立项解决、疑难问题。

- 所有问题均要和图纸一一对应，统计全面。

现状排水平面图（样稿）

附件2

萧山区工业园区（工业集聚区）类“污水零直排区”

建设指导意见

（试行）

一、工业园区（工业集聚区）整体要求

1.园区有雨污分流规划或建设计划，编制“污水零直排区”建设实施方案，建立清单，报上级治水办备案。

2.组织开展园区截污纳管排查，重点查明污水排水体系、雨污有无混接等问题。

3.严格实行雨污分流，雨、污水收集系统完备，管网布置合理、运行正常，测绘并厘清现有管网系统布局走向、管网底帐。

4.园区按规定建成符合要求的污水集中处理设施，并正常运行；安装在线监测监控设施，并实现与环保部门联网。

5.所有入河（湖库）排污（水）口完成整治，实现“沿河排水口无污水排放”。

6.建立并实施管网维护长效管理机制，落实资金、人员、设备等保障。

7.按要求开展管网管护、建设和修复整治等工作，管网无错接、乱接、漏接、淤积、错位、破损、溢漏等结构性和功能性缺陷。

8.园区台帐资料齐全，建立和完善已建管网移交和档案管理制度。

9.有污染的区块必须建立初期雨水收集池，受污染的初期雨水处理达标后排放或纳入市政污水管网。

二、工业园区（工业集聚区）内工业企业要求

1.企业环保管理组织架构健全，主体责任落实，日常管理制度健全。

2.企业依法开展环境影响评价，并根据法律法规规定，取得排污许可证。

3.列入整治范围的企业，制定“一点一策”治理方案，确定项目表、时间表和责任表。

4.企业建设独立的雨污分流系统，且排水管网走向清楚。

5.工业废水、生活污水和雨水实行清污分流、分质分流、分质处理。

6.企业纳入污水管网排放的，根据法律法规规定，取得排水许可证。

7.企业按要求需要建设污水处理设施的，设施运行正常、运行管理制度健全、台帐资料齐全。

8.企业有一类污染物排放的，在车间出口设置污水处理设施。

9.列入水污染源重点排污单位清单的企业，按要求建设在线监测监控设施，并能正常使用。

10.企业生活污水，包括洗浴等污水及餐饮废水等统一收集，经处理后达标排放或纳入市政污水管网。

11.化工、电镀、造纸、印染、制革等重污染企业生产、工艺废水输送管道应实现明管化、地面化。其中：印染企业应建有清下水（冷却水、冷凝水）及废水回收装置，重复用水率不低于35%，非棉项目不低于50%。造纸企业应采用白水回收、工艺水串级循环使用等措施，纸机白水重复利用率不小于90%，综合废水重复利用率不小于60%。

12.企业废水排放口设置规范，按要求设置标志标牌。

13.具有入海排污口的企业，依法通过审批，按要求开展入海排污口规范化建设。

本指导意见由萧山区环保局负责解释。

附件3

萧山区生活小区类和其他类“污水零直排区”

建设改造指导意见

（试行）

一、总则

1.本指导意见在现行国家相关标准下执行，涉及景区、文保等区域及排水户改造不得与现行国家法律规范相抵触。

2.采用雨污分流排水体制，改造应“统筹考虑、因地制宜”，综合考虑雨、污水排放需求。

3.以问题为导向，选择工艺先进、施工方便、开挖量小的施工工艺和方法，减少施工对城市环境和居民出行造成的影响。

4.对2年内拆迁改造和确因条件限制难以实施改造的区域、排水户，应根据具体情况，因地制宜建设临时截污设施，截流倍数原则上不大于2；对大市政尚未配套区域，应对污水进行收集，并采用生化池等处理设施，达标后排放。

5.对因客观条件限制，无法按照本指导意见实施改造的区域、排水户，须提供专家论证材料并报主管部门备案。

二、既有生活小区

1.既有生活小区包括已经交付使用的新旧商品房、农转居安置小区、整改后保留的城中村、特色小镇等。

2.改造区域已有雨、污水管道的，对照问题清单，对错接、混接、破损、渗漏等问题进行整改修复，不得设置或新增合流制的截污设施；对现有合流制截污设施，查清源头，逐一分流后取消。

3.改造区域内只有一根合流管的，改造后须形成雨、污水两套独立的排水系统。原管道能满足使用条件的，宜保留做为雨水管使用，若原管道已不能满足使用条件的，须整体实施改造。受客观条件限制，改造区域内无法同时埋设两根管道的，在确保污水收集的情况下，可采用散排或雨水沟（渠）排放，不得合流。

4.对现状无化粪池的小区，原则要求增设化粪池；对增设条件不足的，在接入市政污水预留井前须增加格栅。

5.屋面雨水管须独立设置，接入室外雨水系统，严禁其他废水排入。

对多层住宅建筑阳台排水与屋顶雨水采用同一立管时，应增加立管进行雨污分流。增设立管做雨水管用时，统筹考虑屋面雨水排放需求，优先采用原有雨水斗，避免破坏原有排水檐沟，原有立管从屋顶雨水斗下断开，做为阳台污水管用；增设立管做污水管用时，综合考虑所有住户污水接入需求，并将原有错接至雨水立管的污水进行改接。

对高层、小高层住宅建筑阳台排水与屋顶雨水采用同一立管时，因增加立管存在困难的，须在小区地下单独设置管道收集该立管排水，与原有地面雨水系统分离，并在该管道系统接入市政管道前设置可控的自动化设施，控制该排水系统做到晴天进污水管、雨天进雨水管。

6.垃圾房（清洗点）应密闭化改造，垃圾房（清洗点）内四周须设置排水及沉淀过滤设施。

对无条件改造的露天垃圾堆放点（清洗点），在设置专用冲洗水收集及沉淀过滤设施的基础上，还须设置有防止雨水混入的装置。

7.空调冷凝水、景观水池水应排入雨水系统。

8.不得设置露天洗衣台（点），对现状确需保留的，须设置洗衣废水收集设施，并设置有防止雨水混入的装置。

9.对现状无排水系统或排水系统存在缺陷的小区配套公建（含小区内商铺及小区裙楼底商铺），应通过改造，单独设置排水系统接入市政管网，并设置相应预处理设施，不得与小区共用管道；对现状已设置排水系统并接入小区排水管道的，按照最小干预的原则进行分离改造，消除其排水对小区排水的不利影响（具体改造要求根据排水户性质，参照本指导意见其他类执行）。

10.小区道路下新改建D300及以上管道，原则上不得采用塑料管材，绿化带、非通车区域道路下新改建管道，可采用便捷快速施工的管材及成品拼装井。

三、新建小区

1.采用雨污分流制排水系统，建有完善的雨、污水排水管网，管网走向明确。雨、污水管及污水井、泵站等附属设施运行正常。

2.居民楼宇阳（露）台排水管道应分设，做到雨污分流，确保污（废）水接入污水管网。有屋顶绿化和屋顶种植养殖条件的楼宇，阳台排水立管应延伸至屋顶，要有防止屋面雨水进入污（废）管的措施。

3.住宅区块范围内雨水排放要满足海绵城市建设要求，实现区块内年径流总量控制率和年悬浮物（SS）总量控制率达标。

4.居民楼宇有从事餐饮经营的场所（配置排油烟通道的场所）生活污水和厨房污水要分流，厨房污水必须按规范经隔油池预处理后，方可排入市政污水管道。

5.新建生活小区的排水（雨、污水）设施应有完善的设计、施工、验收等档案资料。排水体系应纳入小区日常物业管理。

四、其他类

1.其他类包括商用楼宇、公建设施、医院、学校、农贸市场、机关事业单位、在建工地、各小行业、工业企业（园区外）等。

2.餐饮业及产生油污的行业，污水须按规范经隔油池预处理后，方可排入市政污水管道。对美食一条街等餐饮聚集区，在各商家出口隔油池后，宜统一设管道收集，接入中央隔油池后再接入市政污水管道。

3.对夜宵一条街、餐饮集中区等易发生倾倒的区域，宜设置集中倾倒点，收集后接入污水系统。

4.对宾馆、美容美发、洗浴等场所产生的污水，应经室外毛发聚集井（器）后，方可排入市政污水管道。

5.洗车行业，原则要求在室内设置冲洗场地，四周设置排水沟收集冲洗污水，经沉淀过滤后接入污水系统；对室外洗车场地，在设置专用洗车废水收集及沉淀过滤设施的基础上，还须设置有防止雨水混入的装置。

6.医院污水应先进行包括消毒在内的预处理，出水达标后接入市政污水管道。

7.农贸市场内经营产生的各类污水、冲洗水等须进入污水系统，同时要设置隔油池、格栅等设施，避免杂物进入污水系统。

8.工地排水须严格实行分质排水，对生活污水要设置相应隔油池和化粪池并接入市政污水管道；施工现场泥浆水须外运处置，不得排入市政管道；施工基坑水、地下水经三级沉淀达标后排入雨水管道，严禁直排管道或河道。

9.对垃圾中转站等环卫设施排放的污水，应设置专用废水收集及沉淀过滤设施，并设置有防止雨水混入的装置。

10.大型综合体要实行雨、污、废分离，厕所污水与餐饮废水须分系统排放，按照最高时水量排放要求设置相应的化粪池和隔油池，在接入市政污水井前还需加装格栅井。

11.工业园区（工业集聚区）类以外工业企业参照《杭州市工业园区（工业集聚区）类“污水零直排区”建设指导意见》。

12.其他类中涉及的垃圾房（清洗点）、空调冷凝水、景观水池、露天洗衣台（点）等排水参照本指导意见既有生活小区类执行。

五、长效管理

1.建立实施生活小区类雨水、污水管网定期巡查、整改机制，落实管理责任、养护经费和养护人员（机构），确定管理和养护职责。

2.无大市政配套设置的生化池、高层（小高层）阳台水治理设置的自动化设施及相关露天防止雨水混入污水系统的装置，须建立专门的管养机制，落实专人，统一管理和养护。

3.建立排水管理、养护、执法“三合一”联动机制，结合河长制、湖长制，发现并查处违章排水行为。

4.其他类须严格执行排水许可证制度，做到“应领尽领”。

5.落实其他类排水许可批后监管责任，按照排水户批后监管要求开展定期水质检测和雨污分流检查工作；建立其他类排水许可全覆盖管理，落实业态调整后的排水许可证变更申领和督办工作。

6.建立“污水零直排区”档案管理制度，对排水户分类建档，实现排水户档案的精细化、系统化、信息化和智慧化管理。

本指导意见由区住建局会同区城管局负责解释。

附件4

萧山区“污水零直排区”建设验收办法

为加强“污水零直排区”建设验收管理，明确验收条件与验收职责，规范验收程序，提高验收质量，确保“污水零直排区”建设成效，制定本办法。

一、验收范围

本办法适用于工业园区（工业集聚区）类、生活小区类和其他类建设单元，以及镇（街道）的整体建设验收。

工业园区（工业集聚区）类包括：各类工业园区、工业集聚区及其中的工业企业。

生活小区类包括：新老小区、城中村、特色小镇、建制镇建成区等各类住宅区块。

其他类包括：工业园区（工业集聚区）和生活小区类以外的其他产生污水的企事业单位和个体经营户（如餐饮、宾馆、洗浴、洗车修理、农贸市场、沿街店铺等）。

二、验收条件

（一）工业园区（工业集聚区）类，生活小区类和其他类建设单元

分别满足各自的建设要求。

（二）镇（街道）

1.辖区内工业园区（工业集聚区）类，生活小区类和其他类等三大类建设单元完成建设。

2.入网排水户的排水许可证审查核发基本完成。

3.辖区内雨污管网基本全覆盖，基本实现辖区内雨污全分流、污水全收集、全处理。

4.落实管网养护单位和养护资金。

5.入河（湖库）排污（水）口整治全面到位，全面实现入河（湖库）排污（水）口身份证式管理，沿河排水口无污水排放。

6.建成较为完善的污水零直排长效运维管理机制，辖区内相关数据上传至排水管网信息化管理系统。

三、验收组织与方式

根据“属地负责、层级管理”原则，按照清单化管理、建设好一个验收一个的要求开展验收工作。

（一）工业园区（工业集聚区）类，生活小区类和其他类三大类建设单元

自查达到验收条件后，省级以下工业园区、生活小区类和其他类建设单元由区治水办组织行业主管部门以及建设工作技术组人员组成验收组开展复核验收，省级及以上工业园区由市治水办组织市级行业主管部门以及建设工作技术组人员组成验收组开展复核验收。

（二）镇（街道）

镇（街道）自查达到验收条件后，向区治水办提出验收申请，由区治水办组织县级相关部门及建设工作技术组进行全面复核。复核一般包括台帐资料审核、三大类建设单元现场核查等。复核合格的，在当地主要媒体上进行公示，公示期一般为5天，有举报信访情况的经核实整改后，予以验收。

四、验收申请材料

（一）三大类建设单元

1.调查技术报告及相关测绘图纸资料。

2.建设方案，包括各单元各行业目录、问题清单、任务清单、项目清单、责任清单等汇编。

3.项目工程设计、工程竣工验收、工程监理等相关档案资料。

4.排水户环评审批、排水许可证相关资料。

5.长效管理机制材料。

6.验收证明。

（二）镇（街道）

1.各类建设单元调查技术报告。

2.总体建设方案，包括各类单元建设分方案、问题清单、任务清单、项目清单、责任清单等汇编。

3.主要项目工程设计、工程竣工验收、工程监理等相关档案资料。

4.排水户环评审批、排水许可证发放相关资料。

5.三大类建设单元验收证明。

6.入河（湖库）排污（水）口整治相关资料、排水管网信息化系统和长效管理机制材料、公示证明等。

五、验收工作要求

1.各镇街、场（平台）务必要精心组织，严格把关，成熟一个验收一个。严格执行“污水零直排区”动态管理制度，对已建设成功的单位定期不定期进行复查，有问题的限期整改。

2.区治水办、区住建局、区城管局、区环保局、区农业局、区农水局、区发改局、区财政局、区经信局、区教育局、区科技局、区国土局、区交通运输局、区商务局、区卫计局、区市场监管局、区旅游局、区规划局、区环境集团等部门要切实加强对建设工作的监督、检查与指导，全过程加强对工程建设质量，特别是隐蔽工程的审核把关。

3.区治水办要会同纪检监察等有关部门，加大对建设行动的督查督办，发现问题及时纠正。对有把关不严、弄虚作假情况的，一经查实，将追究有关责任人责任。

本办法由萧山区“五水共治”工作领导小组办公室（萧山区河长制办公室）负责解释。